## Slide 1: Retrospectiva Sprint
Anna Guercio, Jennifer Viana, Murilo Casmala, Nina Reali, Patrick Lessa, Rodrigo Cunha

## Slide 2: Planejamento e Gestão do Tempo
O que deu certo?
Planejamento com ferramenta de gestão
Reuniões frequentes
Divisão de tarefas
O que não deu certo?
Falta de planejamento socioemocional do grupo
Sobrecarga de projetos e atividades

## Slide 3: Execução
O que deu certo?
Cumprimento do essencial
Integração dos membros do grupo
O que não deu certo?
Padronização da plataforma Web
Funcionalidades desejáveis

## Slide 4: Metodologia de Trabalho
O que deu certo?
Divisão em duplas e em subtarefas de acordo com seus pesos
Atas de reunião para organização
O que não deu certo?
Autonomia em excesso
Falta de priorização

## Slide 5: Riscos e Imprevistos
Imprevistos
Mais de um projeto em execução
Pandemia
Perda de equipamento
Riscos
Instabilidade de conexão dos integrantes
Perda de arquivos

## Slide 6
Louco
Triste
Contente
Sobrecarga de projetos
Desenvolvimento em home-office
Má classificação de tarefas por prioridade
Bom planejamento
Divisão de tarefas
Integração dos membros do grupo
Falta de padronização na plataforma Web
Autonomia excessiva entre os membros do grupo
Perda de equipamento

## Slide 7
Louco
Triste
Contente
Sobrecarga de projetos
Desenvolvimento em home-office
Bom planejamento
Divisão de tarefas
Falta de padronização na plataforma Web
Má classificação de tarefas por prioridade
Preparem-se para imprevistos
Foco na organização
Estejam a par do design
Autonomia excessiva entre os membros do grupo
Perda de arquivo
Sempre façam backup
Cumpra sempre o essencial
Atenção à comunicação
Integração dos membros do grupo
Busquem não conversar apenas sobre o projeto