## Slide 1: Retrospectiva Sprint
Anna Guercio, Jennifer Viana, Murilo Casmala, Nina Reali, Patrick Lessa, Rodrigo Cunha

## Slide 2: Planejamento e Gestão do Tempo
O que deu certo?
Planejamento com ferramenta de gestão
Reuniões frequentes
Divisão de tarefas
O que não deu certo?
Falta de planejamento socioemocional do grupo
Sobrecarga de projetos e atividades

## Slide 3: Execução
O que deu certo?
Cumprimento do essencial
Integração dos membros do grupo
O que não deu certo?
Padronização da plataforma Web
Funcionalidades desejáveis

## Slide 4: Metodologia de Trabalho
O que deu certo?
Divisão em duplas e em subtarefas de acordo com seus pesos
Atas de reunião para organização
O que não deu certo?
Autonomia em excesso
Falta de priorização

## Slide 5: Riscos e Imprevistos
Imprevistos
Mais de um projeto em execução
Pandemia
Perda de equipamento
Riscos
Instabilidade de conexão dos integrantes
Perda de arquivos

## Slide 6: Plano de Ação
Procurem planejar com antecedência e seguir com o combinado
Utilizem uma ferramenta de gestão
Façam reuniões frequentes, e organizem os tópicos discutidos em atas
Dividam as tarefas para não haver sobrecarga
Analisem as melhores formas de classificar as tarefas
Busquem aprofundar o conhecimento
Procurem se envolver e entender o projeto como um todo
Tenham um plano B para o caso de imprevistos
Estejam preparados para mudanças